ส่วนที่ 1

1.1  บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน และใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์

แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่รวบรวม แผนงานโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ

ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ

(Action  Plan)

2. เป็นแผนที่จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

3. เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา

ที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง

4. เป็นการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1.2.1  เพื่อแสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน/โครงการ พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  2561

1.2.2  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น

1.2.3  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

1.2.4  เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

1.2.5  เพื่อให้เป็นการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น

1.3  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน  โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.3.1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.3.2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

1.3.3  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน

1.3.4  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ภาพที่  1.3.5  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนแผนภูมิได้ดังนี้

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานอื่น ๆ

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนา

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนา

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมพัฒนา

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

1.4  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1.4.1  ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงาน เสมือนปฏิทินการทำงานจึงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.4.2 ผู้บริหารสามารถทราบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานบริหารงานต่าง ๆ ที่ดำเนินงานในเขตพื้นที่ตำบลหรือหน่วยงานอื่น ๆ ทำให้สามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามกระบวนการบริหาร (4’M) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการทำงานได้มากยิ่งขึ้น

1.4.3  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถนำแผนการดำเนินงานไปใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงานของส่วนราชการ และรวมถึงระดับตำบลให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปติดตามประเมินผลได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพต่อไป

1.4.4  ทำให้เกิดการประสานงาน ระหว่างหน่วยงานราชการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่  2

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  2561

เทศบาลตำบลสองชั้น  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์

ส่วนที่  2  บัญชีสรุป

2.3  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลสองชั้น  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.1 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดซื้อวัสดุการ ศึกษาสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย | จัดหาสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็ก 2 ปี ถึง 5 ปี เช่นกระดาษ ดินสอ สี ดินน้ำมัน ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องในการจัดประสบการณ์ให้เด็ก | 40,000 | เทศบาลตำบลสองชั้น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการอาหารกลางวัน | 1. เพื่อจัดซื้อวัสดุอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด ทต.ตำบลสองชั้นและเด็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านจอม 2. เพื่ออุดหนุนเงินค่า อาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของ ทต.สองชั้น | 5,390,000 | เทศบาลตำบลสองชั้น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการอาหารเสริม (นม) | 1. เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกสังกัด 2. เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียน | 2,499,000 | เทศบาลตำบลสองชั้น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ ส่งเสริมส่งเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย | 50,000 | เทศบาลตำบลสองชั้น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - เพื่อศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 80,000 | เทศบาลตำบลสองชั้น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มเด็กและเยาวชน | -เพื่อจัดอบรมและให้ความรู้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลสองชั้น | 20,000 | เทศบาลตำบลสองชั้น | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการสนับสนุนรถ รับ-ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสองชั้น | - เพื่อจัดหารถ รับ-ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสองชั้น | 420,000 | เทศบาลตำบลสองชั้น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการฝึกอบรมอาชีพ 1. โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้การพับเหรียญโปรยทานจากริบบิ้น งบประมาณ 29,200 บาท 2. โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ การเลี้ยงไส้เดือนดิน งบประมาณ 20,000 บาท 3. โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ การสารตะกร้าพลาสติก งบประมาณ 30,000 บาท 4. โครงการอบรมส่งเสริมการเลี้ยวโคเนื้อและโคขุนคุณภาพงบประมาณ 40,800 บาท | - เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชนความต้องการของประชาชนทั้ง 17 หมู่บ้าน | 120,000 | เทศบาลตำบลสองชั้น | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสองชั้น | ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 130.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00 เมตรบริเวณจากหนองน้ำด่าน ถึงบ้านนายสมพร ขะชี้ฟ้า | 211,000 | หมู่ที่ 1 บ้านสองชั้น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสองชั้น | ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร สายบริเวณจากบ้านนายกุล ประเสริฐศรี ถึงบ้านนามสมบูรณ์ ประเสริฐศรี | 190,000 | หมู่ที่ 2 บ้านสองชั้น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสองชั้น | ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดและวางท่อระบายน้ำ ระยะทางยาว 193.00 เมตร จากบ้านนางวรรณา ถึง สามแยกกลางคุ้มบ้านใหม่ | 623,000 | หมู่ที่ 3 บ้านสองชั้น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองครอบ | ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.00 เมตร ยาว ๒๒๐.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำสายจากบ้าน นายสนอง กมลรัมย์ เชื่อมทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ | 250,000 | หมู่ที่ 5 บ้านสองชั้น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านโคลด | ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20๐.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายจากบริเวณบ้านนายพายัพ กองรัมย์ถึงบ้านนางทะนาม ประเสริฐศรีสุข | 320,000 | หมู่ที่ 6 บ้านโคลด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านจอม | ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 315.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณจากบ้าน นางปลัย ถึง บ้าน นายบัว ชัยสุวรรณ | 318,000 | หมู่ที่ 7 บ้านจอม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8 บ้านตาราม | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน จำนวน 14 จุด | 210,000 | หมู่ที่ 8 บ้านตาราม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเสม็ด | ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนทางไปอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ถึงที่นานางปิยนุช โกติรัมย์ | 243,000 | หมู่ที่ 9 บ้านเสม็ด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9. | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเสม็ด | ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 255 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนางนาด กงรัมย์ ถึงที่นา นางสมพอง กอรัมย์ | 106,000 | หมู่ที่ 9 บ้านเสม็ด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองรักษ์ | ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำสายบริเวณจากสวนยางนายเปลือง เหมือนใจนึก ถึงบ้าน นายไตรเดช เการัมย์ | 511,000 | หมู่ที่ 10 บ้านหนองรักษ์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านเสม็ดน้อย | ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดและวางท่อระบายน้ำระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร จากบริเวณทิศตะวันออกถึงบริเวณสระน้ำด้านทิศตะวันตก | 400,000 | หมู่ที่ 12 บ้านเสม็ดน้อย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสระเพลง | ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.บริเวณรอบสระน้ำบ้านสระเพลงฝั่งทิศตำวันตก | 236,000 | หมู่ที่ 13 บ้านสระเพลง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13. | โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 14 บ้านนาราใหญ่ | ก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร สายทางบริเวณถนน คสล.เก่าถึงทางเข้าวัดบ้านนาราใหญ่ | 330,000 | หมู่ที่ 14 บ้านนาราใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองปุ่น | ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สายจากป้อมยามถึงบ้านางสำราญ ขาวยา | 328,000 | หมู่ที่ 15 บ้านหนองปุ่น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15. | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านหนองปุ่น | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน จำนวน 25 จุด | 380,000 | หมู่ที่ 15 บ้านหนองปุ่น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านอโณทัย | ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 บริเวณจากสระน้ำคุ้มทำนบ ถึง ทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย | 324,000 | หมู่ที่ 16 บ้านอโณทัย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านโคกสะอาด | ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นไม่น้อย 540.00 ตร.ม. | 220,000 | หมู่ที่ 17 บ้านโคกสะอาด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานพาณิชย์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านหนองรักษ์ (สระประปา) หมู่ที่ ๑0 บ้านหนองรักษ์ | ขุดลอกขยายสระน้ำลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,650.00 ตร.ม. มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,650 ลบ.ม. | 270,000 | หมู่ที่ ๑0 บ้านหนองรักษ์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.3 แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการขุดลอกคลองบ้านจอม (ทิศเหนือหมู่บ้าน) หมู่ที่ 7 บ้านจอม | ขุดลอกคลองบ้านจอม (ทิศเหนือหมู่บ้าน) ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 850 เมตร ลึก 2.50 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,680 ลบ.ม. | 629,000 | หมู่ที่ 7 บ้านจอม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการขุดลอกหนองติมน้อย หมู่ที่ 11 บ้านติม | ขุดลอกสระน้ำลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,073 ตารางเมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๖๘๒.50 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งคันบริเวณหนองติมน้อย | 230,000 | หมู่ที่ 11 บ้านติม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านตาราม (หนองขี้เหล็ก) หมู่ที่ 8 บ้านตาราม | ขุดลอกสระน้ำบ้านตาราม (หนองขี้เหล็ก) ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,505 ตารางเมตร ปริมาตรกินขุดไม่น้อยกว่า 8,257.50 ลบ.ม. | 240,000 | หมู่ที่ 8 บ้านตาราม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการขุดลอกหนองน้ำบ้านด่าน หมู่ที่ 1 บ้านสองชั้น | ขุดลอกหนองน้ำบ้านด่าน ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร มีพื้นไม่น้อย 4,800 ตร.ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,800 ลบ.ม. | 170,000 | หมู่ที่ 1 บ้านสองชั้น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ | เพื่อส่งเสริมและสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ให้กับผู้สูงอายุ เช่นรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | 90,000 | เทศบาลตำบลสองชั้น | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำ | 1. เพื่อให้ความรู้เรื่องปัญหาเด็กจมน้ำแก่เด็กในโรงเรียน 2. เพื่อให้เด็กมีทักษะในการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ | 20,000 | เทศบาลตำบลสองชั้น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็กและเยาวชน | -เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ศึกษาป้องกันและการช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิดสาธารณภัย | 20,000 | เทศบาลตำบลสองชั้น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ | -เพื่อให้พนักงานและประชาชนมีความรู้คุ้นเคยและประพฤติได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัย | 20,000 | เทศบาลตำบลสองชั้น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.5  แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันปีใหม่และ วันสงกรานต์ | - เพื่อช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันปีใหม่และ วันสงกรานต์ | 20,000 | เทศบาลตำบลสองชั้น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.6 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการก่อสร้างประตูเปิดปิด พร้อมรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสองชั้น | -ก่อสร้างประตูเปิด ปิด -ก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สูง 1.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสองชั้น | 223,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสองชั้น | กองช่าง กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการ ก่อสร้างซุ้มประตูทางเดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสองชั้น | ก่อสร้างซุ้มประตูทางเดิน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 127.00 เมตร | 417,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสองชั้น | กองช่าง กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านจอม | ปรับปรุงอาคารเรียน - ติดตั้งเหล็กดัด - ติดตั้งมุงลวด - ติดฝ้าเพดาน | 177,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสองชั้น | กองช่าง กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานวันสำคัญของชาติศาสนาและประเพณีท้องถิ่น 1. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม งบประมาณ 20,000 บาท 2. โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงงบประมาณ 50,000 บาท 3. โครงการหัวผักกาดขาวของดีเมืองกระสังและงานกาชาด งบประมาณ 40,000 บาท | จัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี 1. โครงการวันหัวผักกาดขาวของดีเมืองกระสัง 2. วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3. ประเพณีลอยกระทง | 110,000 | เทศบาลตำบลสองชั้น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.7แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | -เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยเอดส์ | 150,000 | เทศบาลตำบลสองชั้น | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) (ตามหนังสือที่ บร 0023.7/ว 704 ลว. 15 สค. 2559) | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ดังนี้ -ผู้สูงอายุ 60-69 ปีได้รับ 600 บาท -ผู้สูงอายุ 70-79 ปีได้รับ 700 บาท -ผู้สูงอายุ 80-89 ปีได้รับ 800 บาท -ผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไปได้รับ 1,000บาท | 1,357,200 | เทศบาลตำบลสองชั้น | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพผู้พิการ) (ตามหนังสือที่ บร 0023.7/ว 704 ลว. 15 สค. 2559) | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือน | 5,568,000 | เทศบาลตำบลสองชั้น | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลสองชั้น | สนับสนุนงบประมาณ ตาม ข้อตกลง สปสช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงบประมาณ ที่ สปสช. โอนมา | 300,000 | เทศบาลตำบลสองชั้น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น | จัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 12 คน จากทั้ง 17 หมู่บ้าน เลือกนายกเทศมนตรี 1 คน | 10,000 | เทศบาลตำบลสองชั้น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | - เพื่อจัดเก็บข้อมูลภาษีและทะเบียนทรัพย์สินภายในตำบลสองชั้นได้อย่างเป็นระบบ | 170,000 | เทศบาลตำบลสองชั้น | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล | - เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรผู้นำชุมชนให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า | 20,000 | เทศบาลตำบลสองชั้น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสองชั้น | เพื่อเปิดเวทีให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหา ความต้องการ ทบทวน และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา | 50,000 | เทศบาลตำบลสองชั้น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร | เพื่อให้บุคลากรและประชาชนตำบลสองชั้นเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ | 30,000 | เทศบาลตำบลสองชั้น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

4.2  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการหมู่บ้านสะอาด เทศบาลน่าอยู่ | - เพื่อจ้างเหมาลูกจ้างรายวันเพื่อช่วยดูแลทำความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลสองชั้น | 900,000 | เทศบาลตำบลสองชั้น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

4.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน | - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้าง เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร รถจักรยานยนต์ และซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ | 80,000 | เทศบาลตำบลสองชั้น | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

4.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน | - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้าง เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร รถจักรยานยนต์ และซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ | 20,000 | เทศบาลตำบลสองชั้น | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน | - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้าง เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร รถจักรยานยนต์ และซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ | 50,000 | เทศบาลตำบลสองชั้น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

4.5 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ | 30,000 | เทศบาลตำบลสองชั้น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

4.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ -ค่าซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านเสม็ดประชาฯ | 100,000 112,000 | เทศบาลตำบลสองชั้น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การท่องเที่ยวและการกีฬา

5.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการแข่งขันกีฬาตำบล 1. โครงการแข่งขันกีฬา "สองชั้นคัพ" ประจำปี 61 งบประมาณ 200,000 บาท 2. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา งบประมาณ 10,000 บาท | -จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬากลุ่มภายในตำบลสองชั้นไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี -เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจำปี 2561 -เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา | 210,000 | เทศบาลตำบลสองชั้น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | โครงการปลูกไม้ดอกเฉลิมพระเกียรติ | ปลูกดอกไม้บริเวณองค์พระ เนื้อที่ ประมาณ 8-0-00 ไร่ | 30,000 | เทศบาลตำบลสองชั้น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4  แบบ ผด. 02/1

แบบ ผด.02/1

แบบบัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลสองชั้น

1.	ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | 1.จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานประตูเปิด จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 5,000 บาท | 11,000 | เทศบาลตำบลสองชั้น | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 6-7 จำนวน 1 ชุด | 10,000 | เทศบาลตำบลสองชั้น | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบเครื่องฟอกอากาศ) ขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 42,300 บาท | 42,300 | เทศบาลตำบลสองชั้น | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.	ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2  แผนงารักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน ประตู จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 5,000 บาท | 5,500 | เทศบาลตำบลสองชั้น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | 1.จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 9,500 | เทศบาลตำบลสองชั้น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | 1.จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน | 12,000 | เทศบาลตำบลสองชั้น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2 .1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ |  |  |  |  | แบบ ผด. 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 |  |  |  |  |  |
| เทศบาลตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ | หน่วยงาน |
|  | โครงการ | ของโครงการ | งบประมาณ | ของงบปะรมาณ |  |
|  | ที่ดำเนินการ | ทั้งหมด |  | ทั้งหมด | รับผิดชอบหลัก |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานการศึกษา | 5 | 9.43 | 8,059,000 | 32.76 | กองการศึกษา |
| 1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 2 | 3.77 | 440,000 | 1.79 | กองสวัสดิการสังคม |
| รวม | 7 | 13.21 | 8,499,000 | 34.54 |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 1.92 | 120,000 | 0.49 | กองสวัสดิการสังคม |
| รวม | 1 | 1.92 | 120,000 | 0.49 |  |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 17 | 32.08 | 5,200,000 | 21.14 | กองช่าง |
| 3.2 แผนงานการพาณิชย์ | 2 | 3.77 | 500,000 | 2.03 | กองช่าง |
| 3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 4 | 7.55 | 150,000 | 0.61 | กองสวัสดิการฯ/สำนักปลัด |
| 3.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 1 | 1.92 | 20,000 | 0.08 | สำนักปลัด |
| 3.5 แผนงานการศึกษา | 3 | 5.77 | 817,000 | 3.32 | กองช่าง/กองการศึกษา |
| 3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1 | 1.92 | 110,000 | 0.45 | กองศึกษา |
| 3.7 แผนงานงบกลาง | 4 | 7.69 | 7,375,200 | 29.98 | กองสวัสดิการสังคม |
| รวม | 32 | 61.54 | 14,172,200 | 57.60 |  |

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โครงการ | ของโครงการ | งบประมาณ | ของงบปะรมาณ | รับผิดชอบหลัก |
|  | ที่ดำเนินการ | ทั้งหมด |  | ทั้งหมด |  |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 5 | 9.62 | 280,000 | 1.14 | สำนักปลัด/กองคลัง |
| 4.2 แผนงานสาธารณสุข | 1 | 1.92 | 900,000 | 3.66 | สำนักปลัด |
| 4.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 1 | 1.92 | 80,000 | 0.33 | กองสวัสดิการสังคม |
| 4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 2 | 3.85 | 70,000 | 0.28 | กองสวัสดการฯ/กองช่าง |
| 4.5 แผนงานการศึกษา | 1 | 1.92 | 30,000 | 0.12 | กองการศึกษา |
| 4.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 1.92 | 212,000 | 0.86 | กองช่าง |
| รวม | 11 | 21.15 | 1,572,000 | 6.39 |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 2 | 3.85 | 240,000 | 0.98 | กองการศึกษา/สำนักปลัด |
| รวม | 2 | 3.85 | 240,000 | 0.98 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 53 | 100.00 | 24,603,200 | 100.00 |  |